### 浏阳院区内部维修改造二期工程项目监理项目比价需求

#### 一、项目基本情况

| 采购项目名称 | 【浏阳院区内部维修改造二期工程项目监理项目】 |
| --- | --- |
| 预算金额（元） | 小写： ________56000___________ 大写： _______伍万陆仟元整____________ |
| 合同履行期限 | 自成交通知书发出并签订合同项目开工之日起【50】个日历日内完成交付、安装调试并通过验收。 |

#### 二、供应商资格要求

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2．本项目的特定资格要求：（房屋建筑工程监理乙级资质）

3．被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目。

#### 三、采购需求清单

3.1 货物类采购需求清单（示例）

| 序号 | 品目名称 | 详细技术参数、 规格及性能要求 | 购买 数量 | 控制 金额（元） | 意向品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【品目名称】 | （请在此处详细、无歧义地列明所有技术和服务要求） | 【数量】 |  | 【A】/【B】 |
| … |  |  |  |  |  |

3.2 服务/工程类采购需求清单（示例）

| 序号 | 服务/工程名称 | 详细服务内容、标准及成果要求 | 控制 金额（元） | 服务期/工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【浏阳院区内部维修改造二期工【程项目监理项目】 | - 工程内容 - 本工程为湖南省教育考试院浏阳院区内部维修改造工程二期项目,主要改造内容为浏阳院区3号楼走道、外墙、檐口维修改造及贵宾楼室内、走道、外墙、檐口、天沟及卫生间、屋面防水和专家1号楼、专家2号楼室内维修、围墙维修改造。 - 工程预算 - 190万元 三、服务内容 （1）对施工质量、进度、投资进行全过程控制，履行安全生产监督管理及合同管理职责。（2）审核施工方案、工程变更与工程款支付，参与隐蔽验收、分部分项及竣工验收。 四、服务标准 严格依据国家现行监理规范、设计文件、施工合同及本项目监理合同执行。确保施工过程合规、质量达标、资料完整、投资受控。 五、人员配置与要求 人员配置：需配置一名总监一名专业监理工程师（土建专业）。 驻场要求：项目监理部须保证至少1名监理人员常驻现场。 人员资格：监理工程师须持有国家监理工程师执业资格证书及高级职称（土建专业）。 工作纪律：监理人员须恪守职业道德，保持公正、独立，不得与施工方存在利益关系；遵守考勤与请假制度，确保服务时间；定期向建设单位报告工作。 六、成果要求 按时提交监理规划、实施细则、会议纪要、监理月报、质量评估报告及完整的监理档案资料。最终提供符合归档要求的全套监理工作资料。 | 56000 | 【50日历天】 |

#### 四、 商务要求

| 商务条款 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 交货/完成地点 | 【湖南省教育考试院浏阳院区（浏阳市永安区丰裕村）】 |
| 交货/完成时限 | 自成交通知书发出并签订合同项目开工之日起【50】个日历日内完成交付、安装调试并通过验收。 |
| 付款方式 | ☑ 一次性付款：项目验收合格后，采购人收到供应商开具的合法有效全额发票后 【7】 个工作日内支付全部合同款项。 □ 分期付款：合同签订生效后，采购人收到供应商开具的合法有效的发票后 【 】 个工作日内向供应商支付合同总额的 【 】 %（原则上不高于30%），即人民币 【 】 元作为预付款。项目交付/完工并经采购人最终验收合格后，采购人收到供应商开具的合法有效的发票后 【 】 个工作日内，支付合同剩余 【 】 %，即人民币 【 】 元。 |
| 质量保证期 | □货物类：自最终验收合格之日起，提供不少于 【 】 年质保期。 □服务类：自服务验收合格之日起，提供不少于 【 】 年的质量保证期。 □工程类：按照国务院《建设工程质量管理条例》执行。 |
| 保密要求 | 采购人单位具有一定的涉密性质，供应商对于接触到的采购人任何未公开的信息、资料及工作内容，供应商均负有严格的保密义务。 |

#### 五、验收要求

1．验收依据： 以采购需求、合同、国家/行业标准及供应商响应文件为准。

2．验收时限： 采购人在收到供应商书面验收申请后 【 5 】 个工作日内组织验收。

3．验收结论： 验收不合格的，供应商须在 【 5 】 个工作日内完成整改。

#### 六、违约责任

（一）采购人违约责任

1．采购人未按本合同约定的付款方式和期限支付款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的 万分之五 向供应商支付违约金。

2．采购人无正当理由逾期付款超过 30 日的，供应商有权书面通知采购人后解除合同。

（二）供应商违约责任

1．供应商逾期交付/完工的，每逾期一日，应向采购人支付合同总金额 千分之三 的违约金。

2．供应商交付的货物或服务不符合合同约定的，采购人有权要求退货、换货、降价处理或解除合同，并由供应商承担由此给采购人造成的全部损失。

3．若供应商违反保密义务，应向采购人支付合同总金额 20% 的违约金，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。采购人同时有权单方解除本合同。

4．供应商有上述第1、2项违约行为，且逾期超过 15 日或经采购人催告后仍未能纠正违约行为的，采购人有权单方解除合同。

（三）通用违约责任

任何一方无正当理由解除合同或违反合同其他根本约定的，应向守约方支付合同总金额 10% 的违约金；若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应赔偿其全部损失（包括但不限于直接经济损失、维权所需的律师费、诉讼费、保全费等）。

#### 七、供应商获取比价文件时间

| 时间 | 2025 年 12 月 8 日 至 2025年 12 月 11 日（北京时间） |
| --- | --- |
| 地点/方式 | 网上下载 |

#### 八、 响应文件提交截止时间及评审时间

| 时间 | 2025 年12月12 日09 时 00 分（北京时间） |
| --- | --- |
| 地点/方式 | 湖南省教育考试院综合楼三楼二会议室 |

#### 九、 评审方法及标准

1．评审方法： ☑ 最低价成交法

2．评审标准： 在资格性审查和符合性审查（即完全响应《采购需求清单》和《商务要求》）均通过的供应商中，按报价由低到高的顺序确定成交供应商。

#### 十、 联系方式

采 购 人： 湖南省教育考试院

地 址： __长沙市岳麓区潇湘中路271号______

联 系 人： ___欧阳老师_____

电 话： _____88090361___

#### 十一、 附件

《零星采购合同（拟签订文本）》